PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN

Dans le but d'accroître durablement l'accès à l'eau potable dans certains centres urbains, la RDC a bénéficié de l'Association Internationale de Développement (IDA) d'un don de 150 millions de dollars dans le cadre du projet d'alimentation en eau potable en milieu urbain initié par la REGIDESO. Le PEMU vise à financer les actions qui permettront à la REGIDESO de faire accroître les services de base d'approvisionnement en eau principalement par le biais des branchements domestiques et de bornes fontaines, de réduire les pertes et d'augmenter la productivité et d'assainir la situation financière de la REGIDESO.

Le projet d'alimentation en Eau potable en Milieu Urbain (PEMU) est d'un montant total estimé à 150 millions US$ dont 110 millions US $ pour la première composante. Cette composante consiste en l'amélioration et au développement des services d'alimentation en eau potable dans les grands centres urbains et 40 millions US $ pour la deuxième sur l'appui à la réforme du secteur de l'eau potable, au renforcement des capacités et à l'amélioration de la gouvernance.

Dans la description des composantes, un accent particulier sera mis sur la (les) composante (s) susceptible (s) de produire des effets négatifs (composante 1), à l'opposé de celle (s) qui n'aura (auront) aucuns effets négatifs (composante 2) sur la population bénéficiaire du projet.

Le projet qui s'étant sur une période de 5 ans est constitué de deux composantes principales suivantes

1.2.1. Composante 1 : Amélioration et développement des services d'alimentation en eau potable dans les grands centres urbains :

Les travaux d'amélioration et de développement des services d'alimentation en eau potable dans les centres urbains se feront au travers de programmes d'investissements et de redressement spécifiques à chaque ville bénéficiaire du projet. Pour chacune de ces villes, les programmes viseront essentiellement à :

développer et améliorer les moyens de production d'eau par la réhabilitation des ouvrages de production et les stations de pompage existantes ainsi que le renforcement de la production ;

réduire les pertes par le renouvellement de tous les compteurs d'abonnés et les réseaux de distribution ainsi que les branchements.

Les actions probables prévues dans les trois villes dans le cadre du programme quinquennal d'investissement du PEMU en vue d'atteindre ces objectifs sont présentées dans le tableau suivant :

Tableau 1 : Réalisations projetées dans le cadre du PEMU

| I. | VILLE DE KINSHASA | COMMUNE/ QUARTIER | Etat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Réhabilitation des stations de repompage et des boosters | Masina - Gombele -Météo - Kinatambo -Kinsuka - Yolo | Marché ouvert |
| 2. | Renforcement de la conduite de transfert d'eau de l'usine de N'djili vers l'aéroport (18.000 m de tuyau DN 700 ) | Cette nouvelle conduite DN 700 traversera certains quartiers des communes de Masina, N'djili, Kimbanseke et N'sele | Marché de 12.000 m attribué à SADE-SODRAEP (VEOLIA) |
| 3. | Réhabilitation de 120 km de conduites des réseaux secondaires et tertiaires et des branchements correspondants | A déterminer lors des études d'APD | Marché attribué à SADE-SODRAEP (VEOLIA) |
| 4. | Remplacement de 160.000 compteurs et pose de 50.000 nouveaux compteurs | A déterminer lors des études d'APD | Marché attribué à l'entreprise chinoise CREC |
| 5. | Réhabilitation de l'atelier compteurs de Kinshasa | Ngaliema | Marché ouvert |
| II. | VILLE DE LUBUMBASHI | COMMUNE/ QUARTIER |  |
| 1. | Réhabilitation et renforcement des sources S1 et S2 de Kasapa | Kasapa | Marché attribué à l'entreprise chinoise CREC |
| 2. | Captage de 3 sources S3, S4, et S5 de Kasapa | Kasapa | Marché attribué à l'entreprise chinoise CREC |
| 3. | Exécution et équipement de 8 forages dont 4 à Ruashi et 4 au campus UNILU | Ruashi et Campus UNILU | Marché attribué à l'entreprise chinoise CREC |
| 4. | Réhabilitation de 2 forages existants dont 1 au site campus et 1 à l'UNILU | Campus |  |
| 5. | Construction de nouvelles adductions pour les sources et forages | A déterminer lors des études d'APD |  |
| 6. | Réhabilitation des stations de pompage de Kimilolo 1 et 2, Relais | Kimilolo - Relais - Kasapa |  |
|  | et Kasapa |  |  |
| 7. | Réhabilitation des réservoirs existants au site Relais et construction de 2 châteaux d'eau dont 1 à Ruashi (750 m3 et 1 à Luano de 1.500 m3 | Ruashi - Luano |  |
| 8. | Construction d'un réservoir en béton armé de 6.000 m3 sur le site TABACONGO | Site TABACONGO |  |
| 9. | Réhabilitation de 285,262 Km des conduites, de DN 3/4" à DN 700 y compris les accessoires | A déterminer lors des études d'APD |  |
| 10. | Réhabilitation de 18.150 branchements particuliers et des bornes fontaines | A déterminer lors des études d'APD |  |
| 11. | Renouvellement de 15.000 compteurs | A déterminer lors des études d'APD |  |
| III. | VILLE DE MATADI | COMMUNE/ QUARTIER |  |
| 1. | Réhabilitation des usines de production de Soyo et fleuve (au captage :GMP de 180 m3/h à 300 m3/h , aux usines : réhabilitation des filtres et des pompes doseuses) | Soyo | Marché attribué à l'entreprise chinoise CREC |
| 2. | Réhabilitation et renforcement de 2000 ml de la conduite DN 500 de transfert de l'eau de R7 vers R4 | A déterminer lors des études d'APD | Marché ouvert |
| 3. | Dédoublement de la conduite d'adduction de l'eau brute de DN 600 | A déterminer lors des études d'APD | Marché ouvert |
| 4. | Réhabilitation de la station de repompage R2 | A déterminer lors des études d'APD | Marché ouvert |
| 5. | Réhabilitation de 60.000 ml des conduites de DN %" à DN 300 | A déterminer lors des études d'APD | Marché ouvert |
| 6. | Réhabilitation de 5.000 branchements particuliers | A déterminer lors des études d'APD | Marché ouvert |
| 7. | Protection de la conduite DN 600 sur le pont Libongo | A déterminer lors des études d'APD | Marché ouvert |
| 8. | Renouvellement de 10.000 compteurs | A déterminer lors des études d'APD | Marché ouvert |

ПРОЕКТ  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ  И САНИТАРНЫМИ УСЛУГАМИ В ПРИГОРОДНЫХ РАЙОНАХ

В целях повышения устойчивого доступа к безопасной питьевой воде в некоторых городских центрах, ДРК выиграла от Международной ассоциации развития (МАР) грант в размере $ 150 млн в проекте на поставку питьевой воды в городских районах, инициированных REGIDESO. PEMU предназначены для финансирования мер, которые позволяют REGIDESO увеличить основные услуги водоснабжения, главным образом за счет бытовых связей и стояков, позволяют уменьшить потери и повысить производительность и улучшить финансовое положение REGIDESO.

Проект снобжения питьевой воды в пригородных районах является, по оценкам, в общей сложности 150 млн. долл. США, из которых 110 млн. долл. США для первого компонента. Этот компонент является совершенствованием и развитием услуг питьевой воды в крупных городских центрах, а $ 40 млн на второй - на поддержку реформирования сектора питьевой воды, на укрепления потенциала и улучшения управления.

В описании компонентов, особое внимание будет уделяться (в) компонентам, которые могут привести к негативным последствиям (часть 1), в отличие от тех, кто не имеет никаких неблагоприятных эффектов (часть 2) на население получателя проекта.

Проект, который имеет пятилетний срок, состоит из двух основных компонентов:

1.2.1. Компонент 1. Совершенствование и развитие услуг водоснабжения в городских центрах:

Модернизация и развитие услуг водоснабжения в городских центрах будут осуществляться через инвестиционные программы и будут специфичны для каждого города получателя проекта. Для каждого города, программы будут сосредоточены на:

развивать и совершенствовать средства производства воды путем восстановления добычи воды и существующих насосных станций а так же укрепления производства.

уменьшить потери обновлением всех счетчиков абонентов и распределительных сетей, а так же подключений.

Вероятные действия в трех городах в пятилетней инвестиционной программы PEMU, для достижения этих целей, показаны в следующей таблице:

Таблица 1: Прогнозируемые достижения в рамках PEMU

| I. | ГОРОД КИНШАСА | ГОРОД / РАЙОН | СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реабилитация насосных станций и бустера | Мазина - Гомбэлье -Метео - Кинатамбо -Кинсука - Йоло | Открытый рынок |
| 2. | Укрепление условия переноса воды из завода Эмджили в аэропорт (18.000 м шланга Ду 700 ) | Это новый трубопровод DN 700 будет пересекать некоторые области Мазина, Энджили, Кимбансекэ и Энселэ. | Рынок 12000 м, приписываемый к SADE-SODRAEP (VEOLIA) |
| 3. | Реабилитация 120 км труб среднего и высшего сетей и соответствующих соединений | Будет определено в исследованиях ОПР | Рынок приписываемый к SADE-SODRAEP (VEOLIA) |
| 4. | Замена 160 000 счетчиков и установки 50000 новых счетчиков | Будет определено в исследованиях ОПР | Рынок приписываемый к китайской компании CREC |
| 5. | Реабилитация мастерской счетчиков Киншасы | Энгалиема | Открытый рынок |
| II. | ГОРОД ЛУБУМБАШИ | ГОРОД / РАЙОН |  |
| 1. | Реабилитация и укрепление источников Казапы S1 и S2 | Казапа | Рынок приписываемый к китайской компании CREC |
| 2. | Захват 3 источников Казапы S3, S4, et S5 | Казапа | Рынок приписываемый к китайской компании CREC |
| 3. | Производительность и оборудования, из которых 4 в Руаши, а 4 в городке UNILU | Руаши и Городок UNILU | Рынок приписываемый к китайской компании CREC |
| 4. | Реабилитация двух существующих скважин, из которых 1 в сайте городка и 1 в l'UNILU | Городок |  |
| 5. | Строительство новых систем водоснабжения и источников для бурения | Будет определено в исследованиях ОПР |  |
| 6. | Реабилитация насосных станций Кимилоло 1 и 2, Реле и Казапы | Кимилоло - Реле - Казапа |  |
| 7. | Реабилитация существующих водохранилищ сайта Реле и строительство двух башен воды, из которых 1 в Руаши (750 м3 ) и 1 в Луано (1.500 м3 ) | Руаши - Луано |  |
| 8. | Строительство железобетонного бака мощностью 6000 м3 на сайте Tabacongo | Сайт TABACONGO |  |
| 9. | Реабилитация 285,262 км труб, DN 3/4 "до Ду 700, включая принадлежности | Будет определено в исследованиях ОПР |  |
| 10. | Реабилитация 18150 индивидуальных соединений и стояков | Будет определено в исследованиях ОПР |  |
| 11. | Возобновление 15000 счетчиков | Будет определено в исследованиях ОПР |  |
| III. | ГОРОД МАТАДИ | ГОРОД / РАЙОН |  |
| 1. | Реабилитация заводов и речного в Сойо (захват: GMP 180 м3 / ч до 300 м3 / ч в заводах: реабилитация фильтров и дозирующих насосов) | Сойо | Рынок приписываемый к китайской компании CREC |
| 2. | Реабилитация и укрепление 2000 мл трубы Ду 500, передающий воду из R7 в R4 | Будет определено в исследованиях ОПР | Открытый рынок |
| 3. | Удвоение подающего трубопровода сырой воды от Ду 600 | Будет определено в исследованиях ОПР | Открытый рынок |
| 4. | Реабилитация станция обратной закачки R2 | Будет определено в исследованиях ОПР | Открытый рынок |
| 5. | Реабилитация 60000 мл труб DN% "до Ду 300 | Будет определено в исследованиях ОПР | Открытый рынок |
| 6. | Реабилитация 5000 индивидуальных соединений | Будет определено в исследованиях ОПР | Открытый рынок |
| 7. | Защита трубы Ду 600 на мосту Либонго | Будет определено в исследованиях ОПР | Открытый рынок |
| 8. | Возобновление 10000 счетчиков | Будет определено в исследованиях ОПР | Открытый рынок |