АКТ

Проделанная работа согласно протокола от 23.07.2014

* 1. Разработана и утверждена аналитика для статей расходов;
	2. Разработана и утверждена аналитика для статей баланса;
	3. Разработаны и утверждены следующие группы аналитик:

- Партнеры

- Банковские счета

- Структура предприятия

- Организации

* 1. Указанные аналитики внесены для целей тестирования в тестовую базу, предоставленную Заказчиком
	2. Проведение документов движения ДС (тестовая база). Формирование выписки по расчетным счетам. До этого не были зафиксированы регистры и поэтому отчет ДДС не формировался с учетом ранее занесенных выписок.
	3. Выполнено закрытие месяца, в рамках которого были найдены отрицательные остатки товара на складах (тестовая база). Закрытие месяца очень важно выполнять ежемесячно для корректного формирования отчетности. Выполняется после проведения все доходов/расходов за месяц.
	4. Настройка ведения учета кредитов и займов (тестовая база)

- Включена настройка Администрирование/Организация денежных средств/Договоры кредитов и депозитов

- Сформирован Договор кредита, Используемый график погашения, а так же документ Начисления процентов. Необходимо в рабочей базе внести актуальные и фактические данные.

8. Составлена инструкция к проведению выписок, расходов и закрытию периода.